小组间协调报告

一、协调背景与项目目标

本系统为软件综合实践课程的团队项目，目标是构建一套面向认知障碍早期诊断的临床数据采集系统，覆盖受试者信息录入、神经心理量表自动计分与解释、管理者后台，以及病历的导入与导出。

项目的呈现形态经历了一个关键决策：在第一次小组会议之前，指导老师提出——可以脱离小程序的形态限制，用一个大的页面来整体展现整个项目。受此启发，小组一致确定以网页（Web 应用）作为系统的统一呈现形式，而非受限的小程序。这一决策使前后端可以独立开发、统一在浏览器中演示，也为后续引入在线数据库与 AI 模型预留了开放接口。

二、第一次会议：功能设想会议

第一次会议确立了系统的功能边界，形成四项核心设想：

1. 信息录入：结构化采集受试者人口学信息、病史与多模态临床资料；

2. 自动计分与解释：量表录入后由程序自动计算得分并给出结果解释；

3. 管理者页：供研究者 / 医生查看队列、导出数据与监控进度；

4. 病历导入导出：支持临床病历的结构化导入与结果导出。

会上达成的技术共识包括：数据主线统一（前后端以同一份数据契约为准）、计分与渲染分离（计分逻辑独立于 UI，便于复用与测试）。这些共识为后续三线并行开发奠定了基础。

三、第二次会议：阶段成果汇总

第二次会议对照第一次会议的功能设想，汇总了三条工作线的阶段成果：

1. 后端接口组：完成接口框架，可独立运行并提供数据读写；

2. 管理后台组：基于 Vue3 + Element Plus 搭建管理后台，完成度约 90%（含队列看板、患者管理、数据导出、操作日志等）；

3. 前端交互组：完成前端 Mock 环境下的独立演示，并开始适配真实后端接口。

这一阶段的主要协调难点在于前后端字段口径对齐，以及原型管理端与最终交付技术栈的关系处理。

四、第三次会议：引入 AI 能力进行分值判断

第三次组会上，助教提出一条关键建议：可以利用网上的相关数据库，或者链接 AI 模型，用以完成量表 / 临床资料的具体分值判断。

这一建议直接催生了最终成品系统中的“AI 辅助研判”模块：

1. 后端接入 Gemini 大语言模型，提供临床推理研判、综合量表分析、OCR 病历解析三类 AI 能力；

2. 在网络或密钥不可用的情况下，系统自动降级为规则引擎兜底，保证核心量表与流程不受影响；

3. 所有 AI 给出的判断必须经过医生签字确认方可生效，形成“AI 辅助 + 人工终审”的闭环。

可以说，助教关于“用 AI 判断具体分值”的建议，是最终系统区别于早期原型、体现智能化增量的重要来源。

五、协调机制

为保障三线并行开发不脱节，小组建立了以下协调机制：

1. 接口契约先行：先定义数据类型与 API 语义，再各自实现；

2. 每周例会：同步进度、暴露阻塞、统一口径；

3. 版本与质量闸门：使用 Git 协作，并以 tsc 类型检查（0 错误）与构建作为合并闸门；

4. Mock 与真实接口解耦：前端可用 Mock 独立演示，再平滑切换到真实接口；

5. 业务口径统一裁决：量表计分规则、诊断分层等由小组统一确认，避免各自实现导致偏差。

六、关键决策

1. 技术路线统一：第二周阶段成果中的 Vue3 管理后台，经小组评估后统一整合为 React + TypeScript 单栈，功能清单整体迁移——这既解释了原型存在的价值，也与最终成品系统完全一致；

2. 模拟功能必须标识来源：AI / OCR 等未接通真实服务时须明确标注“模拟 / 规则兜底”，避免演示误导；

3. AI 研判须医生签字：任何 AI 给出的结论都需人工确认后才生效。

七、阶段成果与最终系统对应关系

| 阶段 / 会议 | 阶段成果 | 最终系统对应实现 |
| --- | --- | --- |
| 第一次会议 | 功能设想：信息录入、自动计分、管理者页、病历导入导出 | 三端流程 + 10 个核心量表计分引擎 + 医生 / 管理端页面 + 病历解析导出 |
| 第二次会议 | 后端接口框架、Vue3 管理后台≈90%、前端 Mock 演示 | 19 条 HTTP 路由（14 业务 + 4 辅助）、React 单栈整合、本地离线库 |
| 第三次会议 | 助教建议：用在线数据库 / AI 模型判断具体分值 | Gemini AI 研判 + 规则引擎兜底 + 医生签字闭环 |
| 贯穿全程 | 计分与渲染分离、数据主线统一 | evaluateCompleteAssessment 统一计分入口、前后端共享数据契约 |
| 贯穿全程 | 三端角色（医生 / 量表员 / 管理） | 三端解耦的角色权限与流程 |
| 贯穿全程 | 队列与种子数据 | 4 位标准受试者自动播种与分层队列 |
| 贯穿全程 | 质量闸门 | tsc 0 错误 + 构建作为交付验收标准 |

八、经验与不足

经验：

1. 契约先行显著降低集成成本；

2. 每周例会及时暴露并解决口径偏差；

3. Mock 解耦让前端不阻塞于后端进度。

不足：

1. 早期未充分论证技术栈统一（Vue3 原型 vs React 交付），造成一定重复劳动；

2. 缺乏持续集成（CI），质量闸门依赖人工执行；

3. AI 生成代码质量不均，需人工审查与修正。