认知障碍早期诊断临床数据采集系统

——《软件综合实践》课程实验报告

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 软件综合实践 |
| 实验项目 | 认知障碍早期诊断临床数据采集系统 |
| 小组成员 | 牟云萱、崔文军、方智、袁东霖、张仕达、袁瑞彬、郭晓伟 |
| 提交日期 | 2026.9.17 |

目　录

摘　要

本实验面向认知障碍早期筛查的临床数据采集场景，构建了一套以对话式交互为核心的三端协同系统，用于替代传统纸质量表的施测与归档流程。系统采用 React 单页应用与 Express 服务端的前后端分离结构，以 Turso LibSQL 云端关系型数据库持久化四类核心业务数据，并在服务端接入大模型能力，实现病历文档结构化解析、神经心理绘图智能打分与临床综合研判三项智能功能。实验过程中系统性使用大模型 AI 工具辅助开发，覆盖需求梳理、代码生成、静态检查、代码审查、自动化测试与文档撰写等环节。结果表明：AI 在结构明确、重复性高的任务上显著提升了开发效率，能够快速产出可运行的初始版本并有效定位缺陷；但在业务语义正确性、跨文件一致性、代码长期可维护性、安全与隐私考量以及医学内容准确性方面均存在明显局限，且模糊的需求描述会直接导致产出偏离项目主干并抬高迭代成本。因此本实验确立了"人负责决策与验收、AI 负责初稿与重复劳动"的协作原则。

关键词：认知障碍早期筛查；对话式评估；三端协同；大模型辅助开发；数据可信度

一、实验概况

本章说明本次实验的基本信息与开展背景，明确实验目标，并对照课程要求逐项给出完成情况与可复核的证据路径。

（一）实验基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 软件综合实践 |
| 实验项目 | 认知障碍早期诊断临床数据采集系统 |
| 项目仓库 | https://github.com/MH-138/ad-ouc |
| 团队构成 | 牟云萱、崔文军、方智、袁东霖、张仕达、袁瑞彬、郭晓伟 |
| 开发周期 | 4 周 MVP 排期，实验记录时间 2026 年 9 月 |
| 交付物 | 可运行的全栈系统 1 套、核心文档 10 余份、测试文档与回归脚本 1 套、汇报PPT |
| 使用的主要 AI 工具 | WorkBuddy、Codex、浏览器自动化测试工具、静态检查与文档生成工具 |

（二）实验背景与目标

阿尔茨海默病（AD）占全部痴呆类型的 60%–70%，全球患者规模约 5500 万。认知障碍的早期筛查依赖神经心理量表，而传统纸质量表施测存在两个结构性瓶颈：单例受试者的量表施测耗时往往超过 40 分钟，且不同角色（受试者本人、家属知情者、主试医生）掌握的信息维度不同，纸质流程难以在角色之间安全地组织与传递数据。

本实验的目标是构建一套面向认知障碍早期筛查的临床数据采集系统，把"填表"改造为"对话"，并保证采集到的数据在临床科研意义上可信、可追溯、可复核。具体分解为四项子目标：

- （1）降低施测门槛：以聊天式对话承载量表施测，配合适老化设计，使老年受试者可独立完成自评部分。

- （2）提高数据完整性：通过跨端草稿暂存、断点续答、表格批量导入与缺失补填，减少因中断导致的数据丢失。

- （3）打通跨端协作：受试者端、家属端、医生端三类角色在同一受试者档案下协同作业，数据不串档、不覆盖。

- （4）辅助而非替代医生：所有自动计分与 AI 研判结果均进入人工审核环节，须由执业医生确认后才写入正式结论。

（三）实验要求与完成情况对照

| 实验要求 | 完成情况 | 可复核证据 |
| --- | --- | --- |
| 系统可运行，建档与核心量表完整走通 | 已完成 | npm run dev 启动于 http://localhost:3000 ， 10 个核心量表全部可走通并自动计分 |
| 自动计分与红黄绿灯预警正确 | 已完成 | src/utils/scoringCalculators.ts 计分引擎；确定性回归脚本 14 项断言全部通过 |
| 一键导出 Excel ，含受试者信息与量表结果 | 已完成 | src/utils/excelExporter.ts 基于 SheetJS ，支持脱敏导出开关 |
| 断网填写、退出、续填、恢复 | 已完成 | 本地缓存 + 服务端草稿双通道，按联合主键隔离 |
| 内置示例受试者用于演示与测试 | 已完成 | SEED_ON_BOOT=true 启动播种 4 位差异化受试者队列 |
| 技术文档与数据契约完备 | 已完成 | 需求文档、三端业务流程定稿、接口与数据表定义文档等核心文档 10 余份 |
| 工程质量达标 | 已完成 | npm run lint （ tsc --noEmit ）通过； npm run build 生产构建成功 |

二、技术方案

本章说明项目采用的技术路线、各层技术选型及其理由，并重点交代三项影响全局的关键技术决策。

（一）技术路线

项目采用"单页应用 + REST 接口 + 云端关系型数据库 + 大模型能力层"的四段式技术路线：

- （1）表现层：React 单页应用承载三端全部界面，路由与状态在前端集中管理。

- （2）服务层：Express 提供 REST 接口，承担业务编排、AI 调用代理与降级保护。

- （3）数据层：Turso LibSQL（SQLite 兼容的云端关系型数据库）持久化受试者档案、量表评定、跨端草稿与 AI 研判审核记录。

- （4）能力层：大模型服务提供病历文档结构化解析、神经心理绘图形态打分与临床综合研判三项能力，并配套规则引擎降级。

（二）技术选型与选型理由

| 层级 | 选型 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | React | 19 | 组件化成熟，量表题目以配置驱动渲染时抽象成本最低 |
| 开发语言 | TypeScript | 5.8 | 量表计分与草稿状态字段多、易错，静态类型检查是数据可信度的第一道闸门 |
| 构建工具 | Vite | 6 | 开发态热更新快，生产态打包体积可控 |
| 样式方案 | Tailwind CSS | 4 | 适老化需要大量自定义尺寸与对比度，原子类便于逐处精确控制 |
| 图标与动效 | lucide-react / motion | — | 图标语义清晰；动效支持降级，避免低性能设备卡顿 |
| 图表可视化 | recharts | 3 | 随访趋势与跨量表得分对比需要图表呈现 |
| 表格导出 | SheetJS （ xlsx ） | 0.18 | 前端直接生成 Excel ，无需服务端中转，支持脱敏列处理 |
| 服务端 | Express | 4 | 轻量、路由直观，与本项目的接口规模匹配 |
| 服务端运行时 | tsx | 4 | 直接执行 TypeScript ，省去编译步骤，保证前后端类型同源 |
| 生产打包 | esbuild | 0.25 | 将服务端打包为单文件 dist/server.cjs ，部署简单 |
| 数据库 | Turso LibSQL + @libsql/client | 0.18 | SQLite 兼容语法，同时具备云端托管能力，本地开发可无缝切换为文件库 |
| 大模型 | Google Gemini （ gemini-2.5-flash ） | @google/genai 2.4 | 多模态能力完整，可同时处理文本、图像与结构化输出 |
| 文档识别 | PaddleOCR-VL-1.6 （配置预留） | — | OCR 与结构化抽取分离，识别层可替换而不影响业务层 |

（三）三项关键技术决策

（1）未作答严格记空，绝不兜底为 0 分。 这是本项目最重要的一条数据可信度红线。系统在数据库、计分引擎、导出层与 AI 研判层四个位置同时约束该规则：assessments.score 字段在未完成或跳过时必须为 NULL；导出层对未作答项输出 -- 而非 0；AI 研判层对空白量表标记"未评估"而不参与推理。原因是临床语义上"未测得"与"得 0 分"含义完全不同，若混用会直接导致误判——例如空白 MMSE 被记为 0 分，将在报告中被解读为重度认知障碍。

（2）以联合主键实现跨端草稿隔离。 草稿表采用 (patient_id, role, flow_id) 三列联合主键。早期实现中同一角色在多条业务流之间会互相覆盖草稿，例如家属先填 FAQ 再填 CDR，前者的进度会被后者冲掉。三列联合主键从数据库层面消除了这一冲突，任何"受试者 × 角色 × 业务流"的组合都有独立草稿槽位。

（3）AI 输出必须经过医生签字才生效。 AI 研判结果生成后写入 ai_consultations 表并置为 pending_review，进入医生待办队列；医生审阅、修改并完成电子签字后状态转为 approved，此时才将诊断结论回写至受试者档案。该设计把 AI 定位为"辅助意见"而非"诊断结论"，在系统结构上落实了医疗场景的人工责任归属。

三、系统结构

本章自顶向下描述系统的分层结构，随后依次说明三端角色与权限边界、数据模型、接口体系以及三条关键业务流程。

（一）总体分层结构

| 层次 | 职责 | 主要文件 |
| --- | --- | --- |
| 入口与路由层 | 三端入口选择、页面路由、受试者工作区守卫 | src/App.tsx 、 src/components/SystemPortal.tsx |
| 页面层 | 21 个业务页面（建档、各量表、报告、工作台等） | src/pages/*.tsx |
| 组件层 | 弹窗、画布、时间轴、打印、导航等可复用组件 | src/components/*.tsx 、 src/components/sections/*.tsx |
| 前端领域逻辑层 | 量表配置、计分规则、对话决策树、导出与语音 | prototypeScales.ts 、 scoringCalculators.ts 、 chatDecisionTree.ts 、 excelExporter.ts 、 ttsHelper.ts |
| 接口层 | REST 路由、参数校验、 AI 调用与降级 | server.ts |
| 数据访问层 | 四张表的结构定义、迁移与读写封装 | server/turso.ts 、 server/ocrService.ts |

（二）三端角色结构与权限边界

进入系统后，除默认进入的选择界面之外，系统不提供前端的角色切换按钮，三个入口彼此隔离，进入任一入口即锁定该角色视角：

| 端 | 进入条件 | 可执行操作 | 数据可见范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受试者端 | 确认本人档案；无档案时首次建档 | 聊天式建档、受试者本人自评量表 | 仅本人泛化结果与鼓励性提示，不展示详细分数与灯色 |
| 家属端 | 先绑定一位受试者并确认关系 | 填写 FAQ 、 NPI 、 CDR 等知情者观察量表 | 所绑定受试者的观察项填写与进度 |
| 医生端 | 队列初始为空，须先新建或明确选择受试者 | 管理队列、填写专业量表、处理病历、查看报告、审核并签字 | 全部专业数据、综合报告与 AI 研判待办 |

（三）数据模型

系统包含四张核心业务表，覆盖"主档案—评定记录—跨端草稿—AI 研判审核"

| 表名 | 业务定位 | 关键设计 |
| --- | --- | --- |
| patients | 受试者主档案 | 人口学信息、既往史与生物标志物以 JSON 列存放，同时保留完整档案镜像 raw_data_json 以保证前端兼容 |
| assessments | 量表评定记录 | 记录量表码、执行角色、状态、逐题作答明细、总分、分级； score 未完成时为 NULL |
| drafts | 多端多流程草稿 | 联合主键 (patient_id, role, flow_id) ，实现草稿严格隔离 |
| ai_consultations | AI 研判与医生审核签字 | 状态机 pending_review → approved ，签字后回写受试者档案的诊断与随访字段 |

（四）接口体系

服务端共定义 19 条 HTTP 路由，其中业务接口 14 条、辅助接口 4 条（健康检查、数据库状态、示例队列播种与重置）。业务接口按领域分组如下：

| 领域 | 接口数量 | 代表接口 |
| --- | --- | --- |
| 受试者档案管理 | 4 | GET/POST/DELETE /api/v1/patients 、 GET /api/v1/patients/:id |
| 量表评定 | 1 | POST /api/v1/patients/:patientId/assessments |
| 跨端草稿 | 2 | GET/PUT /api/v1/patients/:patientId/drafts/:role/:flowId? |
| AI 智能辅助 | 3 | POST /api/ai/analyze-assessment 、 /api/ai/clinical-reasoning 、 /api/ai/analyze-drawing |
| AI 研判审核流 | 3 | GET /api/v1/ai-consultations/pending 、 /submit 、 /:id/approve |
| 医疗文档识别 | 1 | POST /api/ai/parse-medical-record |
| 合计 | 14 | 另含 4 条辅助路由：健康检查、数据库状态、示例队列播种与重置 |

全部接口统一采用 JSON 请求与响应体，成功响应遵循 { success, data } 结构，错误场景返回明确状态码（如不存在受试者返回 404、不存在草稿返回 200 加 null）。

（五）关键业务流程

主流程：选择端入口 → 确认或新建受试者档案 → 逐量表对话式施测 → 每完成一个量表即时计分并判定灯色 → 聚合为综合报告 → 按需导出 Excel 或打印 PDF。

AI 研判闭环：汇总多模态数据 → AI 生成三段式研判意见 → 写入待审核队列 → 医生审阅修改 → 电子签字 → 状态置 approved 并回写受试者档案的正式诊断与随访医嘱。

草稿恢复流程：每次操作写入本地缓存 → 按角色与业务流标识同步至服务端草稿表 → 重新进入对应流程时优先读取服务端草稿，失败则回落本地缓存。

（六）运行与部署结构

开发态通过 npm run dev在 3000 端口启动，前端由 Vite 提供热更新。生产态执行 npm run build，先由 Vite 输出静态资源，再由 esbuild 将服务端打包为 dist/server.cjs 单文件，通过 npm start 运行。数据库连接通过环境变量 TURSO_DATABASE_URL 切换：接入云端实例时为 libsql:// 地址，本地开发或离线演示时使用 file:./local-dev.db 文件库，无需改动任何业务代码。

四、前后端主要技术

（一）前端主要技术

（1）组件化与状态组织。 三端界面共用一套布局骨架与页面壳组件（AppLayout、PageShell），业务页面按量表维度拆分为 21 个独立页面，量表题目的题干、选项、计分权重与阈值全部由 prototypeScales.ts 声明式定义，页面只负责渲染。这一设计使得新增一个量表的工作量集中在配置层，而不需要改动渲染与计分逻辑。

（2）量表配置化与计分引擎分离。 prototypeScales.ts 以声明方式定义 10 个核心量表（SCD-Q9、HAMD-17、HAMA-14、MMSE-30、MoCA-B、AVLT-H、VFT、FAQ-10、NPI-12、CDR）的题目结构、选项与权重、计分模式与阈值分段；scoringCalculators.ts 实现通用计分引擎，支持求和型与主指标型两类计分模式，并计算各认知域小计。CDR 采用六域推导 Global 评级并同时给出 CDR-SB，而非简单求和。

（3）对话式交互引擎。 chatDecisionTree.ts 以决策树描述对话节点、话术、选项按钮与跳转逻辑，实现自动跳题（如选择"无高血压"则跳过降压药相关问题）与断点续聊。专用交互组件覆盖 AVLT 的防泄题词表面板与再认九宫格、VFT 的倒计时分段计数、以及基于 Canvas 的双五边形、钟表描画与立方体仿画的绘图采集。

（4）适老化实现。 包括大字体与大点击热区、进度条与当前题放大、基于浏览器 speechSynthesis 的语音朗读（ttsHelper.ts）、高对比度配色、以及动效降级开关。

（5）导出与打印。 excelExporter.ts 基于 SheetJS 在前端生成 Excel 文件，支持按受试者或全量导出、脱敏开关（勾选后对姓名、身份证号、手机号做遮蔽处理），并对文件名中的非法字符做替换。打印方向复用 @media print 样式，仅输出报告或列表内容并保留红黄绿指示灯配色。

（6）离线与数据保护。 草稿双通道（本地缓存 + 服务端草稿表）保证断网可续填；所有对话气泡文本渲染前做转义处理，防止用户输入被解析为标记。

（二）后端主要技术

（1）服务与路由。 server.ts 使用 Express 组织 19 条路由，按领域划分档案管理、评定、草稿、AI 辅助与文档识别五个区块。请求体解析、参数校验与错误响应格式统一，避免前端出现"同一类错误两种结构"。

（2）数据访问与迁移。 server/turso.ts 封装 LibSQL 客户端与四张表的建表、迁移与读写逻辑。所有数据库凭证从环境变量读取，源码中不保留任何硬编码 Token。

（3）AI 调用与降级保护。 服务端通过 @google/genai 调用 Gemini，模型名由 GEMINI_MODEL 环境变量配置，默认 gemini-2.5-flash。三处 AI 能力（综合分析、临床研判、绘图打分）均实施同一套降级策略：当 API Key 缺失或调用异常时，改为调用本地规则库生成结构化结果，并在响应中显式置 isAiGenerated: false，保证前端不崩溃、不返回 500。同时，AI 客户端在请求处理函数中延迟初始化，避免无 Key 环境下的初始化异常穿透到业务逻辑。

（4）文档识别服务。 server/ocrService.ts 定义了文档识别的配置层与结构化抽取结果类型。配置层预留了 PaddleOCR-VL-1.6 的异步任务参数（提交、轮询、下载），并内置示例病历库供课程演示使用；真实上传路径则由大模型完成关键字段抽取，抽取结果统一进入人工复核界面，确认后才回填档案。

（5）数据一致性约束。 草稿写入采用按联合主键的覆盖式更新；AI 签字接口在事务内同时更新研判记录状态与受试者档案的诊断字段，避免出现"研判已签字但档案未更新"的中间态。

（三）前后端协作方式与数据契约

前后端通过 src/services/tursoApi.ts 这一层薄封装通信，所有接口调用集中在该文件，便于统一处理加载态、错误提示与降级。数据契约以 接口与数据表定义文档.md 为唯一基准，字段命名在数据库列名、接口 JSON 与前端 TypeScript 类型三处保持一致（数据库用下划线命名、接口层做驼峰映射，映射关系显式书写而非自动转换）。

这条契约链的自动化闸门是独立的类型检查命令 npm run lint（即 tsc --noEmit，与 npm run build 分列）：任何一处接口字段改动而未同步更新前端类型，类型检查即失败。

五、AI 使用情况

本章是本次实验记录的重点。先说明 AI 的使用原则与系统内 AI 能力的实现方式，再依次说明 AI 完成的工作与开发内容、使用中暴露的不足与局限、不适合交给 AI 的工作，以及小组的使用感想。

（一）AI 使用说明

本实验在开发过程中系统性使用了大模型 AI 工具，主要用于辅助编程、需求梳理、代码审查、自动化测试与文档生成。使用的总体原则有三条：

（1）AI 负责初稿与重复劳动，人负责决策与验收。 功能取舍、业务规则确认、医学内容确认、代码整合与最终测试由小组成员完成，AI 生成的代码一律视为待验证的初稿，必须经过类型检查、实际运行与边界操作才能计入交付。

（2）以小范围、明确输入输出的方式使用。 使用过程中逐步放弃了"一次性让 AI 生成整个系统"的做法，改为"明确目标 → 限定范围 → 完成后立即验证"的迭代方式。原因在后文第（六）节中详述。

（3）任务分派前先明确验收标准。 凡是交给 AI 的任务，先写清楚输入是什么、输出长什么样、如何判断做对了。这条纪律直接决定了 AI 使用的实际效率。

（二）系统内 AI 能力的实现方式

需要区分两个不同层面的"AI"：一是开发过程中作为工具使用的 AI，二是系统本身对外提供的 AI 能力。后者包含三项：

| 能力 | 输入 | 输出 | 落地位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病历文档结构化解析 | 病历图像 / PDF / 文本 | 姓名、性别、年龄、教育年限、主诉、既往史等结构化字段 | MedicalRecordUploadModal + /api/ai/parse-medical-record |
| 神经心理绘图智能打分 | Canvas 绘图 Base64 与参考图形类型 | 得分、状态判定与临床评语 | InteractiveCanvas + /api/ai/analyze-drawing |
| 临床综合研判 | 多量表结果与生物标志物 | 三段式意见（结论、依据、随访处理建议） | AiAnalysisModal + /api/ai/clinical-reasoning |

三项能力均设有规则引擎降级路径，且输出均需人工确认：病历抽取结果进入复核界面后才回填，绘图得分进入量表明细，研判意见进入医生签字队列。

（三）使用 AI 完成的工作与开发内容

按开发阶段统计，AI 参与的工作可归纳为七类：

（1）需求分析与业务流程梳理。 协助分析需求文档与量表资料，将系统整理为受试者端、家属端、医生端三个独立入口，梳理档案绑定、量表填写、草稿保存、医生审核等流程，并辅助生成三端流程图与系统总流程图。

（2）前端页面与组件开发。 完成 React + TypeScript 组件的基础结构，包括三端入口、受试者队列、档案表单、量表页面、综合报告、病历上传、AI 辅助研判与医生审核弹窗等。对于重复性较高的表单、列表、状态提示与弹窗代码，AI 能较快产出可运行的初始版本。

（3）三端交互逻辑与访问守卫。 协助实现三端页面隔离、受试者绑定、未选择受试者时的访问限制，避免医生操作写入错误档案。

（4）状态管理与数据保存。 协助处理 patient_id 绑定、当前受试者状态、量表进度（未开始 / 进行中 / 已完成 / 已跳过）、本地存储与草稿恢复、以及 Turso 接口调用。对"跳过量表时分数必须为 null""未作答不能默认视为 0 分"等边界问题，AI 提供了排查与修改建议。

（5）代码审查、静态检查与缺陷定位。 执行 tsc --noEmit、npm run build、npm run lint，快速定位到类型配置缺失问题（@types/react 缺失导致类型检查实际失效）；对若干核心文件逐行审查，发现量表文案错误、阈值配置缺陷、源码中硬编码数据库 Token、.env 加载顺序错误、AI 模型名不存在（写成非 GA 模型 ID 导致 AI 路径恒为 500）等问题。

（6）自动化测试与回归脚本。 借助浏览器自动化工具覆盖 46 个功能用例，包括三端入口验证、建档字段校验（身份证智能联动、18 位格式校验、出生年与性别的自动提取）、各量表计分、综合报告聚合、脱敏导出、表格导入、离线续聊草稿恢复与随访医嘱查看；另外编写了确定性回归脚本（14 项断言），直接调用源码函数验证导出层，覆盖空白保护输出 --、脱敏与文件名非法字符替换、NPI 满分命中红灯阈值、空白 MoCA 标记 isAssessed: false 等断言，可重复执行，成为每次交付前的固定验收手段。

（7）文档整理。 协助整理开发日志、接口说明、业务流程文档与流程图，并生成测试计划、测试执行记录、缺陷清单与测试工作总结等文档。

综合统计：本实验共执行 13 个测试批次，覆盖静态检查、代码审查、功能测试、API 回归与独立复核全流程；发现并跟踪 18 项缺陷，其中 16 项修复关闭并通过独立复核，2 项低风险项列为待办；编写测试文档约 600 行及 1 份可复跑回归脚本。

（四）使用 AI 发现的不足与局限

（1）会生成"语法正确但业务错误"的代码。 这是最需要警惕的一类问题。AI 曾把未作答自动转换为 0 分、自动填入示例数据、或在未指定时默认选择第一位受试者。这些代码可以正常编译运行，但会破坏量表状态语义与数据隔离，属于"能跑但错"的缺陷。

（2）容易混淆模拟功能与真实功能。 系统中 OCR、AI 研判与示例病例同时存在真实接口与模拟数据。AI 生成的界面可能让模拟结果看起来像真实临床结论，因此必须明确标识数据来源，并强制增加人工审核环节。

（3）跨文件理解存在偏差。 项目文件较多时，AI 可能只依据局部代码做修改，导致需求文档、组件状态、接口字段与数据库结构出现不一致。修改前需要提供关键文件，修改后必须检查所有调用位置。

（4）代码质量不稳定。 容易生成体积偏大的组件、重复的保存逻辑、宽泛的 any 类型或吞掉异常的空 catch。代码可以运行，但长期维护成本偏高，仍需人工重构。

（5）安全与隐私考虑不足。 AI 更关注功能能否跑通，不一定主动完整考虑身份认证、角色权限、患者隐私、敏感数据脱敏与操作审计。本系统目前仍缺少生产级鉴权、细粒度权限控制与数据合规方案（实际发现的硬编码 Token 问题即属此类）。

（6）无法保证医学内容正确。 量表题目、评分阈值、临床分型与诊断建议属于专业医学内容。AI 可以帮助结构化与编码，但不能替代医生或权威资料进行最终确认。

（7）自动化工具的稳定性问题。 浏览器自动化存在偶发不稳定：元素引用在页面重渲染后失效需反复重新获取快照；测试脚本注入曾干扰导出测试，导致一次误报（实际导出功能正常），经复测才纠正；拖拽与文件上传对话框等复杂交互需多次调整脚本。

（8）编码环境兼容性问题。 在中文 Windows 环境下，编辑工具默认按 GBK 写入文件，导致文档编码反复回退为 GBK；最终改用显式指定 encoding='utf-8' 的脚本写入才彻底解决。

（9）依赖外部提供的领域知识。 量表阈值的临床合理性（如 MoCA-B 分界值、NPI 红灯阈值）AI 无法自行判断，必须依赖成员提供的领域知识；"空白保护显示 -- 而非 0 分"这类临床语义要求，也需要明确告知后才能成为测试断言。

（10）无法直接评估视觉与交互体验。 自动化工具依赖 DOM 快照，无法判断布局美观度、动画流畅性与色彩可读性，也无法模拟真实用户的操作习惯（如触屏滑动、键盘组合键）。

（五）不适合用 AI 完成的工作

| 事项 | 原因 |
| --- | --- |
| 确认医学量表原文、评分规则与临床诊断依据 | 属专业医学内容，须以权威资料与专业人员判断为准 |
| 决定患者、家属与医生分别可见哪些敏感信息 | 涉及隐私边界与科室管理规定，需人工决策 |
| 完成真实老年用户的可用性测试与访谈 | 需要真实人群与现场观察， AI 无法代位 |
| 判断字体、按钮、语音提示是否真正适合老年人使用 | 属真实使用体验范畴，需真机实测 |
| 进行不同手机、浏览器与弱网环境下的真实测试 | 需要真实设备与网络条件 |
| 配置真实账号权限、密钥、数据库与生产环境 | 涉及凭证管理与部署授权，属人为负责范围 |
| 处理隐私授权、医学伦理与数据合规问题 | 涉及伦理审查与法规责任 |
| 对 AI 或 OCR 生成的医疗内容进行最终审核 | 医疗责任主体必须是有资质的人 |
| 团队沟通、需求冲突取舍与缺陷优先级分派 | 需要人工判断并与其他成员协商 |
| 临床场景验收 | 量表评分的医学正确性需专业人员确认， AI 只能验证计分逻辑与阈值配置的一致性 |
| 真实 AI / OCR 调用路径的完整测试 | 需要真实 API Key 与外部服务，本次仅验证了降级路径 |
| 大规模真实数据下的性能与边界验证 | 演示数据仅 4 位受试者，规模不足 |
| 持续集成与部署流水线配置 | 需团队协商 CI/CD 方案与部署环境 |

（六）AI 使用感想

明确的目标是 AI 协作效率的第一决定因素。 这是本实验最深刻的一条经验。在项目初期，小组曾以"做一个认知障碍筛查系统"这类描述性说法让 AI 生成代码——结果同时付出了两个代价：一是迭代成本上升，因为目标模糊意味着 AI 只能自行补充大量未经确认的业务假设，产出需要反复推翻重做，来回试错的代价很高；二是产出偏离主干，AI 会沿着它自己补全的假设展开，生成的功能看似合理却偏离了项目要解决的核心问题。后期的做法改为先明确"给谁用、做什么操作、输入输出是什么、边界情况怎么处理"，产出质量与效率都明显改善。

AI 最适合结构明确、重复性高的任务。 生成表单、组件框架、类型定义、接口调用模板与样式代码这类工作，AI 能快速提供可运行的初始版本，显著减少查阅基础语法与重复编写的时间。静态检查、代码审查、确定性脚本编写与文档生成这类规则明确的工作同样适合交给 AI。

但使用效果高度依赖输入信息的完整度。 只描述"做一个量表页面"，AI 容易自行补充不存在的业务规则；同时提供字段结构、角色权限、状态定义与保存条件，生成结果才可靠。因此我们逐步形成了"小范围修改、明确输入输出、完成后立即验证"的工作方式，而不是一次性生成整个系统。

AI 生成的代码不等于功能完成。 生成之后仍需要人工检查业务逻辑、运行类型检查、实际操作页面，并验证刷新、返回、切换受试者、网络失败与空数据等边界情况。本实验中相当一部分缺陷正属于"AI 生成时看起来没问题、实际运行时才暴露"的类型。

AI 协作的价值与边界可以清晰划分。 价值在于：重复性高、规则明确的工作效率显著提升，浏览器自动化能够覆盖大部分界面用例，文档生成节省了大量排版时间。边界在于：临床领域知识、真实 API 调用、视觉体验评估与团队协作这些需要领域经验或人为判断的工作无法替代；自动化工具自身的稳定性问题（编码、元素引用、脚本注入干扰）也需要人工介入纠正。

最终责任始终在人。 业务正确性、医学可靠性、隐私安全与最终用户体验，必须由开发者和专业人员共同负责。AI 更适合作为协作开发工具，而不能代替开发者承担最终责任。

六、实验成果总结

- （1）交付了一套可运行的全栈系统：React 19 + TypeScript + Vite 前端（src/App.tsx、src/pages/*），Express + tsx 服务端（server.ts），Turso LibSQL 云端数据库（server/turso.ts），共 19 条 HTTP 路由（14 条业务接口）与 4 张核心数据表。

- （2）实现了完整的量表体系：10 个核心量表配置化定义（src/utils/prototypeScales.ts）与通用计分引擎（src/utils/scoringCalculators.ts），支持各认知域小计、红黄绿三级预警与 CDR 六域推导 Global 评级。

- （3）建立了数据可信度约束：未作答严格记空、跨端草稿联合主键隔离、AI 研判须医生签字生效，三条约束在数据库层、引擎层、导出层与 AI 层同时落实。

- （4）形成了完整的文档体系：需求文档、三端业务流程定稿、接口与数据表定义文档等核心文档 10 余份，加上测试计划、执行记录、缺陷清单与工作总结。

- （5）完成了充分的测试验证：13 个测试批次、46 个界面用例、18 项缺陷跟踪（16 项修复关闭并独立复核）、1 份可复跑的 14 项断言回归脚本。

- （6）工程质量达标：npm run lint（tsc --noEmit）通过、无类型错误；npm run build 生产构建成功；.gitignore 配置完整且历史原型保持只读。

参考文献

- Folstein M F, Folstein S E, McHugh P R. "Mini-mental state": A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician[J]. Journal of Psychiatric Research, 1975, 12(3): 189-198.

- Morris J C. The Clinical Dementia Rating (CDR): Current version and scoring rules[J]. Neurology, 1993, 43(11): 2412-2414.

- Pfeffer R I, Kurosaki T T, Harrah C H, et al. Measurement of functional activities in older adults in the community[J]. Journal of Gerontology, 1982, 37(3): 323-329.

- Nasreddine Z S, Phillips N A, Bédard V, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: A brief screening tool for mild cognitive impairment[J]. Journal of the American Geriatrics Society, 2005, 53(4): 695-699.

- Alzheimer's Disease International. World Alzheimer Report 2021: Journey through the diagnosis of dementia[R]. London: ADI, 2021.

附录 A 小组贡献表

| 序号 | 姓名 | 分工 | 工作量占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牟云萱 | 组长，实验需求分析，部分代码迭代工作，汇报 | 17% |
| 2 | 崔文军 | 实验需求分析，前端架构搭建 | 17% |
| 3 | 方智 | 后端搭建，云端数据库连接 | 17% |
| 4 | 袁东霖 | 实验需求分析，汇报PPT制作，报告撰写 | 17% |
| 5 | 袁瑞彬 | 部分前端OCR功能优化 | 8% |
| 6 | 张仕达 | 代码测试，测试文档撰写 | 12% |
| 7 | 郭晓伟 | 代码测试 | 12% |